ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы  Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской  области
25.03.2013                    №23

Мероприятия по благоустройству

Руководствуясь Постановлением Губернатора Волгоградской области от 30.11.2012 № 1184 «Об объявлении 2013 года в Волгоградской области Годом благоустройства, в целях  улучшения благоустройства, озеленения и санитарного состояния Верхнебалыклейского сельского поселения,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые мероприятия по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния на территории Верхнебалыклейского сельского поселения на 2013 год.
2. Утвердить мероприятия по проведению «Весеннего Месяца Добра» на территории Верхнебалыклейского сельского поселения  в апреле-мае 2013 года.
3. Создать и утвердить состав рейдовой группы по контролю за выполнением работ по благоустройству и озеленению.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой  главой Верхнебалыклейского сельского поселения Л.А.Колебошиной.

Глава Верхнебалыклейского сельского поселения Л.А.Колебошина

Утверждены Постановлением  главы Верхнебалыклейского сельского поселения   № 23   от  25.03.2013г.

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по  проведению   «Весеннего Месяца Добра» на территории Верхнебалыклейского сельского поселения в  2013 году .**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Организационные  мероприятия** |  |  |  |
| 1.1. | Провести  совещание с руководителями  организаций и учреждений  поселения по вопросу реализации мероприятий по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния  территории населенных пунктов. | до 3 апреля 2013г. | Глава поселения |
| 1.2. | Содействовать работе комиссий по благоустройству, административной комиссии в целях  проведения рейдовых проверок и составления протоколов  об административном правонарушении. | апрель-май 2013 г. | Глава поселения, специалисты администрации |
| 1.3. | Провести   конкурсы «Лучшая организация»,  «Лучшее учреждение», «Лучший двор». | подведение итогов на  праздновании Дня села сентябрь-октябрь 2013г. | Глава поселения |
| 1.4. | Провести среди школьников тематические занятия «За чистоту и порядок в родном селе» | до 17 апреля 2013г. | СОШ**по согласованию** |
| **2.** **Благоустройство** |  |  |  |
| 2.1. | Провести  косметический ремонт памятников, расположенных на территории поселения и уборку  прилегающей территории. | до 1 Мая 2013г. | Специалист по ведению воинского учета администрациисельского поселения |
| 2.2. | Провести субботник по  уборке территории кладбища ко  Дню Пасхи. | до 5 мая 2013г. | Глава поселения |
| 2.3. | Провести субботник по уборке  учреждений, организаций, домовладений  и  прилегающих территорий. | до  18 апреля 2013г. | **по согласованию**руководители учреждений, организаций, ТОСы, жители поселения |
| 2.4. | Работа  по ликвидации  несанкционированных свалок. | до 25 апреля 2013г. | Администрация поселения,члены административной комиссии. |
| 2.5. | Покраска остановочного павильона, трибуны. | до 4 мая 2013г. | Администрация поселения |
| 2.6. | Приобретение и высадка  саженцев  деревьев, кустарников и цветов для озеленения территории | до 15 мая 2013г. | Администрация поселения, ТОСы  **по согласованию.** |
| 2.7. | Проведение работ по уборке придорожной территории. | до 10 мая 2013г. | Администрация поселения, ТОСы  (**по согласованию).** |
| 2.8. | Побелка деревьев вдоль улицы Ленина. | до 01 мая 2013г. | Администрация поселения, ТОСы  (**по согласованию).** |

Глава Верхнебалыклейского сельского поселения   Л.А.Колебошина

Утверждены Постановлением  главы Верхнебалыклейского сельского
поселения   № 23   от  25.03.2013г.
**МЕРОПРИЯТИЯ**
**ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕБАЛЫКЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.Организационные мероприятия** |  |  |  |
| 1.1. | Проводить совещания с руководителями организаций и учреждений поселения по вопросу реализации мероприятий по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории населенных пунктов. | ежеквартально | Глава Верхнебалыклейскогосельского поселения. |
| 1.2. | Закрепить прилегающие территории для систематической уборки за предприятиями и организациями. | до 15 мая2013г. | Глава Верхнебалыклейскогосельского поселения**( по согласованию)** |
| 1.3. | Рекомендовать руководителям организаций, учреждений организовать проведение санитарных часов, субботников по благоустройству, озеленению и очистке закрепленных территорий. | еженедельно | Глава Верхнебалыклейскогосельского поселения, руководители учреждений, организаций**( по согласованию).** |
| 1.4. | Содействовать работе комиссий по благоустройству, административной комиссии в целях проведения рейдовых проверок и составления протоколов об административном правонарушении. | в течении 2013г. | Глава поселения,специалисты администрации. |
| 1.5. | Организация проведения конкурсов в номинации: «Лучшая организация», «Лучшее учреждение», «Лучший двор». | подведение итогов на праздновании Дня села сентябрь-октябрь 2013г. | Глава поселения, ТОСы**(по согласованию)** |
| 1.7. | Провести среди школьников тематические занятия «За чистоту и порядок в родном селе» | до 17 апреля2013г. | СОШ**(по согласованию).** |
| 1.8. | Привлечение граждан через центр занятости населения к выполнению мероприятий по благоустройству. | май-ноябрь 2013г. | Глава поселения,специалисты администрации. |
| **2.Благоустройство** |  |  |  |
| 2.1. | Провести косметический ремонт памятников, расположенных на территории поселения и уборку прилегающей территории. | до 1 Мая2013г. | Специалист по ведению воинского учета администрации сельского поселения. |
| 2.2. | Провести субботник по уборке территории кладбища ко Дню Пасхи. | до 5 мая2013г. | Глава поселения. |
| 2.3. | Провести субботник по уборке учреждений, организаций, домовладений и прилегающих территорий. | до 18 апреля2013г. | **по согласованию**руководители учреждений, организаций, ТОСы, жители поселения. |
| 2.4. | Работа по ликвидации несанкционированных свалок. | до 25 апреля2013г. | Администрация поселения,члены административной комиссии. |
| 2.5. | Покраска остановочного павильона, трибуны. | до 4 мая2013г. | Администрация поселения. |
| 2.6. | Приобретение и высадка саженцев деревьев, кустарников и цветов для озеленения территории . | до 15 мая2013г. | Администрация поселения, ТОСы**по согласованию.** |
| 2.7. | Проведение работ по уборке придорожной территории. | ежемесячно | Администрация поселения, ТОСы**по согласованию.** |
| 2.8. | Произвести уборку сухостойных деревьев и кустарников, вырезку сухих и поломанных ветокв парке ДК, ул. Ленина, больница, СОШ. | апрель-май2013г. | Администрация поселения, рабочие от центра занятости, руководители учреждений**по согласованию.** |
| 2.9. | Уборка территории, сбор мусора где проводится ярмарка. | еженедельно (по средам) | Администрация поселения. |

Глава Верхнебалыклейского сельского поселения     Л.А.Колебошина