# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# Администрации Верхнебалыклейского сельского поселения

# Быковского муниципального района

Волгоградской области

# 05.11.2015г                                                  № 77

# "Об утверждении Плана-графика перехода на предоставление в электронном виде муниципальных и иных услуг Администрацией Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. N 1993-р (в редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. N 1506-р, от 28.12.2011 г. N 2415-р), постановляю:

1. Утвердить прилагаемый План-график перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Верхнебалыклейского сельского поселения  Быковского муниципального района Волгоградской области (далее - План перехода).

2. Специалисту администрации:

- организовать переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг, в соответствии с этапами и сроками, утвержденными настоящим постановлением;

- организовать размещение в государственной информационной системе Волгоградской области "Реестр государственных услуг Волгоградской области" (далее - ИС "РГУ") сведений о муниципальных услугах, включенных в План перехода

- обеспечить поддержание в актуальном состоянии информации о муниципальных услугах, содержащихся в региональном реестре.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию и размещению  на официальном сайте в сети «Интернет»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

| Глава Верхнебалыклейского сельского поселения | Л.А.Колебошина |
| --- | --- |

Якубова Т.В.

# План перехода на предоставление в электронном виде муниципальных и иных услуг Администрацией Верхнебалыклейского сельского поселения
(утв. постановлением администрации  Верхнебалыклейского сельского поселения от 05.11.2015г   №77 )

| N п/п | Наименование муниципальной услуги (функции) | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг (функций) в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале гос. и мун. услуг | II этап Размещение на Едином портале гос. и мун. услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала гос. и мун. услуг (функций) | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала гос.и мун.услуг(функций мониторинг хода предоставления услуги | V этап Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале гос. и мун. услуг(функций), если это не запрещено Федеральным законом. |
| 1. | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Ведущий специалист администрации | до 01.12.2010 г. | до 01.08.2013 г. | до 01.08.2014 г. | По согласованию с Комитетом информационных технологий Волгоградской области |  |
| 2. | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Ведущий специалист администрации | до 01.12.2010 г. | до 01.01.2014 г. | До 01.08.2014 | По согласованию с Комитетом информационных технологий Волгоградской области |  |
| 3. | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Техник по имуществу и землепользованию | до 01.12.2010 г. | до 01.01.2014 г. | До 01.08.2014 | По согласованию с Комитетом информационных технологий Волгоградской области |  |
| 4. | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Специалист администрации | до 01.12.2010 г. | до 01.01.2014 г. | до 01.08.2014 г. | По согласованию с Комитетом информационных технологий Волгоградской области |  |
| 5. | Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия | Специалист администрации | до 01.12.2010 г. | до 01.01.2014 г. | до 01.08.2014 г. | По согласованию с Комитетом информационных технологий Волгоградской области |  |
| 6 | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Директор ЦДК | До 01.12.2010 | До 01.01.2014 | До 01.08.2014 | По согласованию с Комитетом информационных технологий Волгоградской области |  |