ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕБАЛЫКЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 января 2019 г.                                                                                    №  3

Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий, направленного на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории Верхнебалыклейского сельского поселения на 2019-2023 годы

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и организации выполнения работ, направленных на избавление от «визуального мусора» на территории Верхнебалыклейского сельского поселения, согласно п.2.2 Протокола Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 года № 410-ПРМ-А4 по вопросу реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр, и в целях приведения информационных и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства администрации Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график мероприятий направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории Верхнебалыклейского сельского поселения на 2019-2023 годы, согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по инвентаризации (проверке, обследованию) информационных и рекламных конструкций, размещенных на фасадах зданий нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства, согласно приложению 2.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Верхнебалыклейского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Верхнебалыклейского

сельского поселения                                                       Л.А.Колебошина

Приложение 1

к постановлению

администрации

Верхнебалыклейского

сельского поселения

от  10.01.2019 г. № 3

ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий, направленных на поэтапное избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного облика Верхнебалыклейского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение инвентаризации (проверки, исследования) качества городской среды с точки зрения соответствия информационных конструкций, а так же используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства и муниципальным нормативным актам. | в течении 2019 года. | Комиссия по инвентаризации. |
| 2. | Разработка и внедрение современных систем городской навигации (комплекса знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для местных жителей и посетителей сельского поселения). | По выходу методических рекомендаций Минстроя России до 31 декабря 2021г. | Администрация Верхнебалыклейского сельского поселения |
| 3. | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, предпринимателями, юридическими лицами, интересы которых будут затронуты в ходе реализации мероприятий. | В течение реализации плана-графика, до конца 2023г. | Администрация Верхнебалыклейского сельского поселения |

Приложение 2

к постановлению

администрации

Верхнебалыклейского

сельского поселения

от 10.01.2019 г.№3

Состав комиссии:

по проведению инвентаризации (проверки, обследования) информационных и рекламных конструкций.

Председатель:

Людмила Александровна Колебошина - Глава Верхнебалыклейского

сельского поселения,

Заместитель председателя:

Ольга Максимовна Пурясьева – ведущий специалист

администрации Верхнебалыклейского сельского поселения ,

Секретарь комиссии:

Инна Николаевна Пурясьева –техник по имуществу и землепользованию  администрации

Верхнебалыклейского сельского поселения,

Члены комиссии:

Татьяна Васильевна Якубова- ведущий специалист администрации

Верхнебалыклейского сельского поселения,

Виктор Евгеньевич Горбачев – депутат Верхнебалыклейской сельской Думы.

Приложение 3

к постановлению

администрации

Верхнебалыклейского

сельского поселения

от 10.01.2019 г.. № 3

# ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проведению инвентаризации информационных и рекламных конструкций.

1. Общие положения.

1.1.Настоящим положением определяется порядок образования и деятельности комиссии по проведению инвентаризации информационных и рекламных конструкций на территории Верхнебалыклейского сельского поселения (далее - Положение).

1.2.Комиссия создается в целях выявления соответствия информационных и рекламных конструкций требованиям действующего законодательства, Правилам благоустройства Верхнебалыклейского сельского поселения в ходе реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории Верхнебалыклейского  сельского поселения.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Правилами благоустройства Верхнебалыклейского сельского поселения и настоящим Положением.

1.4. Организует работу Комиссии администрация Верхнебалыклейского сельского поселения.

2. Состав комиссии.

2.1. Комиссия состоит из 5 (пяти) человек и формируется из сотрудников администрации Верхнебалыклейского сельского поселения .

2.2. Персональный состав всех членов Комиссии и лиц, замещающих членов комиссии, утверждается постановлением администрации Верхнебалыклейского сельского поселения.

2.3. Внесение изменений в состав Комиссии, а так же её упразднение производятся постановлением администрации Верхнебалыклейского сельского поселения.

3. Основные задачи комиссии.

Основными задачами Комиссии являются:

- проведение инвентаризации информационных и рекламных конструкций на территории Верхнебалыклейского сельского поселения;

- выявление информационных и рекламных конструкций, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Правилам благоустройства Верхнебалыклейского сельского поселения;

- оценка технического состояния и внешнего вида информационных и рекламных конструкций.

4. Порядок работы комиссии.

4.1. Основной организационной формой деятельности комиссии являются выездные проверки.

4.2. Комиссия составляет график выездных проверок по согласованию с администрацией Верхнебалыклейского сельского поселения.

4.3. Проверки осуществляются на основании распорядительного акта администрации Верхнебалыклейского сельского поселения.

4.4. По результатам работы комиссии составляется акт по форме, согласно приложению к настоящему Положению.

4.5. Акт подписывается всеми членами комиссии, участвовавшими в инвентаризации.

4.6. Акт составляется в 2 (двух) экземплярах, один экземпляр которого хранится у Комиссии, второй передается в администрацию Быковского муниципального  района (по требованию).

Приложение к Положению2

о комиссии по проведению

инвентаризации

информационных

и рекламных конструкций

АКТ

ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫХ И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

"____" ___________ 20___ г.

Комиссия в составе:

Председателя ________________________ __________________________________

(Ф.И.О.)                                            (должность)

Членов комиссии ________________________ __________________________________

(Ф.И.О.)                                            (должность)

________________________ __________________________________

(Ф.И.О.)                                            (должность)

________________________ __________________________________

(Ф.И.О.)                                            (должность)

________________________ __________________________________

(Ф.И.О.)                                            (должность)

________________________ __________________________________

(Ф.И.О.)                                            (должность)

провела инвентаризацию вывесок и рекламных конструкций

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(указываются адреса/адрес проводимой выездной проверки)

| № п/п | Адрес: улица, номер дома или местоположение | Параметры размещения | Характеристика конструкций | Фото | Внешний вид и техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Члены комиссии:

___________________ _________________ _____________________________

(должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

___________________ _________________ _____________________________

(должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

___________________ _________________ _____________________________

(должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

___________________ _________________ _____________________________

(должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)